Příloha č. 2  


STRUČNÝ POPIS AKCÍ 2023
Zařazené k realizaci v roce 2023
1. Projektová příprava - finanční náklady na zadávání projektových dokumentací, výkazů výměr, průzkumů, posudků, zaměření, geometrických plánů apod. 

2. MŠ Liptovská - rekonstrukce - jedná se o celkovou rekonstrukci středního pavilonu bývalé již nevyužívané mateřské školy na dvě oddělení mateřské školky. Součástí je i rekonstrukce zahrady. Záměr byl podpořen v rámci ITI pro dotační titul IROP (85 % ze způsobilých nákladů).
3. ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity -  jedná se o přístavbu objektu ke stávající mateřské školy včetně stavebních úprav stávajících prostor školy, a to za účelem rozšíření kapacity dětí. Záměr byl podpořen v rámci ITI pro dotační titul IROP (85 % ze způsobilých nákladů).  

4. Středisko volného času - objekt Jaselská -  jedná se o zřízení prostor pro volnočasové aktivity dětí včetně potřebného zázemí v půdním prostoru objektu Střediska volného času Jaselská 227/4. Město bude podávat žádost o dotaci v rámci výzvy IROP. 
5. Kylešovice - sběrný dvůr -  jedná se o výstavbu nového areálu sběrného dvora v lokalitě Šlofárna na ul. Hlavní v k. ú. Kylešovice. Jedná se o vybudování nové haly včetně místnosti pro obsluhu a sociálního zázemí, mostní váhy, zpevněných ploch včetně vjezdu a výjezdu na ul. Hlavní, oplocení a osvětlení celého areálu. Město má podanou žádost o dotaci v rámci výzvy národní výzvy OPŽP.
6. Seniorcentrum - centrum denních služeb -  jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího přízemního objektu na ul. Rolnické za účelem zřízení centra denních služeb pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením a pro seniory. Součástí je i návrh revitalizace přilehlých venkovních prostor (pergola včetně zázemí pro venkovní posezení apod.). Záměr byl podpořen v rámci ITI pro dotační titul IROP (85 % ze způsobilých nákladů).  
7. Turistické informační centrum - rekonstrukce - jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího informačního centra, které se nachází v centru města na Horním náměstí v městské památkové zóně. Jedná se o návrh interiéru (vestavěného i volného nábytku a vybavení) v zákaznické části infocentra včetně sociálního zázemí.  Záměr byl podpořen v rámci ITI pro dotační titul IROP (85 % ze způsobilých nákladů).
8. Horní náměstí - zeleň - jedná se výsadbu stromů v rámci tzv. Norských fondů. Součástí je záchranný archeologický výzkum a přeložky inženýrských sítí.
9. Cyklistická stezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov - jedná se o výstavbu nové cyklistické stezky.  Město má záměr podat žádost o dotaci v rámci výzvy SFDI.
10. Veřejné osvětlení -  jedná se o výměnu stávajících svítidel VO za svítidla úsporná v rámci snížení energetické náročnosti.  Město bude podávat žádost o dotaci v rámci výzvy programu Národní plán obnovy.
Zařazené k realizaci v roce 2023, ale již finančně kryté v roce 2022
11. Severní obchvat – západní část  - jedná se o výstavbu další části obchvatu, kterou zajišťuje ŘSD ČR a na které se město podílí finančními náklady stanovenými Smlouvou o spolupráci. Městu byla na část stavby poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem, a to do max. výše 14,5 mil. Kč. Akce již byla zahájena v září 2020, doba realizace je 36 měsíců, takže bude dokončena do konce roku 2023. Stavební objekty hrazené z rozpočtu města jsou dokončovány a budou zkolaudovány začátkem roku 2023.
12. Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice -  jedná se o demolici stávajícího betonového skeletu včetně jeho odpojení od stávajících inženýrských sítí a výstavbu nové hasičské zbrojnice včetně stavebních úprav stávajícího objektu vrátnice. Součástí stavby je vybudování přístupové a příjezdové komunikace, manipulačních ploch a přípojek inženýrských sítí pro výše uvedenou stavbu, oplocení a venkovní osvětlení zpevněných ploch.  Městu byla přiznána dotace z prostředků Státního fondu podpory investic ve výši 23,6 mil. Kč. V současné době stavba probíhá a bude dokončena do 31.05.2023.
13. Zimní stadion - jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího zimního stadionu, která spočívá v odstranění nevyhovujících prostor a nahrazení novou přístavbou zázemí. V současné době bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2023.

14. Zimní stadion – ledová plocha Městské sady - jedná se o výstavbu náhradní ledové plochy o rozměrech 26 x 56 m, montovanou halu – stan o rozměrech 30 x 60 m a zázemí hokejového klubu sestaveného z kontejnerů. Součástí je i chladící agregát a osvětlení haly dle požadavků na lední hokej. Náhradní ledová plocha vč. příslušenství bude využívaná hokejovým klubem po dobu rekonstrukce zimního stadionu. Následně se uvažuje o jejím využití pro bruslení mateřských a základních škol, klubu a veřejnosti. V současné době zhotovitel zajišťuje vypracování projektové dokumentace. Vlastní výstavba bude započata koncem února 2023.
.
15. Seniorcentrum – Rolnická 24 - terasa - jedná se o realizaci zelené střechy vč. zesílení stropní konstrukce stávající terasy na objektu seniorcentra. Projekt je součástí Adaptační strategie města Opavy na změnu klimatu. Na tuto akci budou čerpány finanční prostředky v rámci dotace Norských fondů. V současné době se dopracovává projektová dokumentace a bude se zajišťovat vydání příslušného povolení. Realizace by měla být zahájena na jaře 2023.

16. Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida (1. etapa) – jedná se o výstavbu nových komunikací, a to vozovek a chodníků vč. odvodnění. Součástí bude i výstavba nové splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. V současné době jsou zajišťovány podklady pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Realizace by měla být zahájena na jaře 2023.

17. Nádraží západ – přednádražní prostor – jedná se o rekonstrukci prostoru před nádražní budovou Opava západ, jejíž rekonstrukci v současné době dokončuje správa železnic. Na základě uzavřené Dohody o spolupráci se město zavázalo, že přednádražní prostor zrevitalizuje. Revitalizace spočívá ve výměně silničních obrub, odfrézování a položení nového živičného koberce. Zároveň bude rekonstruován stávající přístupový chodník k nádraží a nově bude vybudováno veřejné osvětlení. Vše bude zrealizováno na jaře 2023, což je koordinováno se zástupci správy železnic a jejich zhotovitelem. 
18. Breda – jedná se o realizaci oprav, které je nutno provést tak, aby nedocházelo k další degradaci stavu objektu. Jedná se především o výměnu či repasi oken, opravu fasády, zajištění vnitřního staveništního výtahu, který bude využit pro další práce, dále o realizaci nové vodovodní přípojky a vyklizení celého objektu od nepotřebných konstrukcí a zařízení. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a připravují se podklady pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele. Vše je zajišťováno v souladu s pokyny a požadavky zástupců památkové péče.
19. MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity - jedná se o stavební úpravy spojených s rekonstrukcí bývalé varny na oddělení mateřské školky, a to včetně vnitřních dispozičních úprav. V současné době jsou zajišťovány podklady pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Realizace by měla být zahájena v březnu 2023. Záměr byl podpořen v rámci ITI pro dotační titul IROP (85 % ze způsobilých nákladů).
20. Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská - rekonstrukce - jedná se o celkovou rekonstrukci jednopodlažního pavilonu bývalé již nevyužívané varny mateřské školy, později upravené na zařízení střediska svazu invalidů, na prostory pobočky Knihovny Petra Bezruče, a to včetně nové přístavby k tomuto pavilonu. Rekonstrukce stávajícího pavilonu zahrnuje dispoziční úpravy objektu, nové rozvody elektro, zdravotechniky a ústředního topení napojeného na stávající výměník CZT. Součástí díla je rekonstrukce střechy, revitalizace obvodového pláště budovy, zahrnující výměnu oken a dveří, celkové zateplení a rekonstrukce systému bleskosvodu. Součástí je i vybudování nových parkovacích míst. Záměr byl podpořen v rámci ITI pro dotační titul IROP (85 % ze způsobilých nákladů). V současné době bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby je únor 2023.
21. Hláska – infocentrum – zelená střecha - jedná se o realizaci zelené střechy nad objektem turistického informačního centra, potažmo nad pokladnami odboru FARO. Projekt je součástí Adaptační strategie města Opavy na změnu klimatu. Na tuto akci budou čerpány finanční prostředky v rámci dotace Norských fondů. Realizace proběhne na jaře 2023. 

